🇧🇷 BrasilConnect USA

Fase 3 — Growth & Monetização Ativa

Extrair receita do tráfego atual antes de construir o SaaS completo

Proposta · 30/abr/2026 · 8 semanas · 7 módulos

# Por que esta fase agora

A Fase 2 é uma fase de produto SaaS: Auth, Stripe, Dashboard, PWA. Cada módulo dela exige semanas de código antes de gerar receita. Enquanto isso, o BrasilConnect USA já tem 5 funcionalidades públicas em produção (Remessas, Alertas de câmbio, Voos, Bolão, Negócios) que recebem tráfego mas monetizam apenas parcialmente.

A Fase 3 inverte a ordem: antes de mais código, vamos extrair valor do que já existe — SEO, afiliados, captura de email e indicações. O ROI por hora trabalhada é maior, e o caixa gerado financia a Fase 2 quando ela voltar.

## Premissas da estratégia

- Não exige Auth completo (Fase 2 módulo 02) — usamos email + WhatsApp como identidade leve.

- Não exige Stripe (Fase 2 módulo 01) — receita vem 100% de afiliados nesta fase.

- Não exige PWA (Fase 2 módulo 04) — capturamos via web tradicional + email.

- Reaproveita 100% do que está em produção. Nada do que existe é descartado.

## Metas da Fase 3 (8 semanas)

| Métrica | Hoje (estimado) | Meta sem 8 | Crescimento |
| --- | --- | --- | --- |
| Visitantes únicos / mês | ~500 | 5.000 | 10x |
| Emails capturados | 0 | 1.000 | ∞ |
| Cliques em afiliados / mês | ~50 | 800 | 16x |
| Receita afiliados / mês | ~$100 | $2.500 | 25x |
| Páginas indexadas no Google | ~5 | 60+ | 12x |

# Resumo dos 7 módulos

| # | Módulo | Entregável principal | Esforço |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | SEO Foundation | Sitemap, schema.org, meta tags Open Graph | 3 dias |
| 02 | Landing Pages Programáticas | 12 páginas /custo-de-vida/[cidade] + 6 guias | 2 semanas |
| 03 | Quick Wins de Afiliados | Lemonade, Mint, Mercury, MyUS ativos | 2 dias |
| 04 | Captura de Email + Resend | Newsletter, drip de 5 emails, lead magnet PDF | 1 semana |
| 05 | Programa de Indicação | Código único, tracking, recompensa gift card | 1 semana |
| 06 | Analytics & Conversion | GA4, Meta Pixel, dashboard de receita | 3 dias |
| 07 | Paid Acquisition | Meta Ads + Google Ads, $500/mês inicial | 2 semanas |

# 01 — SEO Foundation

Base técnica de SEO para que o Google indexe e ranqueie tudo que vamos publicar.

### Entregáveis

- public/sitemap.xml gerado dinamicamente listando todas as rotas (Remessas, Voos, Negócios, Bolão, e as novas landing pages do módulo 02)

- public/robots.txt permitindo Google/Bing e referenciando sitemap

- Component MetaTags reutilizável para Open Graph, Twitter Card, JSON-LD por página

- Schema.org tipos: Organization (homepage), LocalBusiness (cada negócio do diretório), Article (blog/guias), FAQPage (guias com FAQs), TouristTrip (viagem)

- Canonical URLs para evitar conteúdo duplicado entre /negocios e /negocio/:slug

- Hreflang pt-BR + en-US (preparar para versão em inglês no futuro)

### Configuração

- Cadastrar site no Google Search Console com verificação por DNS TXT

- Cadastrar no Bing Webmaster Tools (mesma verificação serve)

- Submeter sitemap.xml em ambos

- Solicitar indexação manual das 5 páginas atuais e das 18 que virão no módulo 02

### KPI de saída

- 60+ páginas indexadas em 30 dias

- Aparecer em pelo menos 5 keywords brasileiras em até 60 dias

# 02 — Landing Pages Programáticas (SEO orgânico)

Esta é a maior alavanca de tráfego não pago. Brasileiros buscam por conteúdo específico de cidade nos EUA — e quase ninguém entrega bem.

### Páginas a criar

12 landing pages de Custo de Vida por cidade (template único, dados em JSON):

- Austin TX, Round Rock TX, Houston TX, Dallas TX, Miami FL, Orlando FL, Tampa FL, Boston MA, New York NY, Los Angeles CA, Atlanta GA, Chicago IL

- URL: /custo-de-vida/austin-tx · /custo-de-vida/miami-fl · etc.

- Cada página: aluguel, mercado, transporte, escola, saúde, custo de família — números reais por composição

6 guias passo a passo (alta intenção, alto valor de afiliado):

- Como tirar CNH em [estado] (afiliado: Lemonade Auto)

- Como abrir conta bancária sem SSN (afiliado: Mercury, Capital One Secured)

- Como conseguir ITIN (afiliado: serviços de tax prep)

- Como matricular filhos na escola (sem afiliado, gera autoridade)

- Como contratar plano de saúde (afiliado: Healthcare.gov, Stride)

- Como abrir LLC nos EUA (afiliado: ZenBusiness $50-100/conversão)

### Estrutura técnica

- Vite SSG ou pré-renderização para garantir HTML completo no primeiro byte (essencial para SEO)

- Schema FAQ inserido em cada guia (faz aparecer rich snippet no Google)

- Internal linking forte: cada cidade linka para guias e vice-versa

- Cada página tem 1500-2500 palavras (sweet spot do Google em 2026 para nichos)

### Resultado esperado

- Tráfego orgânico crescendo 30-50%/mês após indexação

- Cada landing page bem ranqueada vale $50-200/mês em comissão de afiliado

- 18 páginas × $100 médio = $1.800/mês potencial só desse módulo

# 03 — Quick Wins de Afiliados

Sem código novo. Só negociar links e inserir nos lugares certos.

### Tier 0 — Cadastrar JÁ (esta semana)

| Parceiro | Comissão | Onde se cadastra | Onde inserir |
| --- | --- | --- | --- |
| Lemonade Auto | $60-100 | lemonade.com/affiliates | Guia CNH + Custo de Vida (carro) |
| Mint Mobile | $10-30 | mint.com/affiliates | Landing /chegada + guia SSN |
| Mercury Bank | $50/conta | mercury.com/referral | Guia conta bancária |
| MyUS | 5-8% do frete | myus.com/affiliates | Guia compras + Negócios |
| ZenBusiness | $50-100/LLC | zenbusiness.com/affiliates | Guia LLC + Negócios cadastro |
| Capital One Secured | $50-150 | Bankrate / FlexOffers | Guia conta + chegada |

Como inserir os links — formato padrão

- Sempre via redirecionador interno: /go/lemonade?campaign=guia_cnh_tx

- O endpoint /api/track.js (já existe) registra clique no Supabase + redireciona com UTM

- Habilita medir CR (cliques→conversão) por origem

# 04 — Captura de Email + Drip Campaign

Mesmo sem Auth completo, capturamos email para nutrir e re-engajar. Resend já está no .env — só falta usar.

### Componente NewsletterCapture (reaproveitável)

- Modal exit-intent depois de 30s de leitura (apenas 1 vez por visita)

- Banner sticky nos guias com lead magnet específico

- Campo de email + interesse principal (chegada / família / trabalho / viagem)

- Salva em bc_newsletter_subscribers (nova tabela leve, sem auth)

### Lead magnet — "Guia gratuito de chegada nos EUA"

- PDF de 25 páginas com checklist dos primeiros 90 dias

- Inclui afiliados Tier 0 (Mint, Mercury, Lemonade) — vira receita passiva

- Hospedar no Supabase Storage como público

### Drip de 5 emails (Resend + cron)

- Email 1 (D+0): "Bem-vindo + seu guia em anexo"

- Email 2 (D+3): "3 erros que brasileiros cometem no primeiro mês" (CTA: guia CNH com afiliado)

- Email 3 (D+7): "Como economizar $200/mês em remessa" (CTA: Wise/Remitly)

- Email 4 (D+14): "Conheça brasileiros perto de você" (CTA: diretório de Negócios)

- Email 5 (D+21): "Está pensando em viajar? Veja ideias" (CTA: aba Voos)

### Arquivos novos

- api/newsletter/subscribe.js — recebe email, salva, envia primeiro email via Resend

- api/newsletter/drip.js — cron diário que envia próximo email do drip

- public/guia_chegada.pdf — lead magnet

- supabase/bc_newsletter.sql — tabelas: bc_newsletter_subscribers, bc_email_events

# 05 — Programa de Indicação

Sem Auth completo: cada email gera um código único. Indicações são rastreadas por UTM + IP + email.

### Como funciona

- Ao se cadastrar na newsletter, recebe código único (ex: BRA-XR8K9)

- Compartilha com 3 amigos via WhatsApp (template pré-pronto)

- Quando 3 pessoas usam o código + clicam em afiliado Tier 1, ganha gift card $10 Amazon

- Sistema honra: até 100 gift cards/mês ($1.000) → cap automático com fila

### Por que isso funciona

- Brasileiros nos EUA são uma comunidade muito coesa — indicação é o canal natural

- CAC esperado: $3,33 por usuário (gift card $10 ÷ 3 indicações)

- LTV inicial: $25-50 em afiliados → ROI 7-15x

### Arquivos novos

- api/referral/create.js — gera código único

- api/referral/track.js — registra clique vindo de código

- supabase/bc_referrals.sql — bc_referral_codes, bc_referral_uses

- Página /indique com share buttons WhatsApp/SMS/Telegram pré-formatados

# 06 — Analytics & Conversion Tracking

Sem dados, não dá pra saber qual canal está funcionando. Esse módulo é a régua.

### Stack mínima

- Google Analytics 4 (gratuito) — tráfego, comportamento, funil

- Meta Pixel (gratuito) — para retargeting + lookalike no módulo 07

- UTM tagging consistente em todos os links externos e indicações

- Eventos custom: signup_newsletter, click_affiliate (com partner_id), download_lead_magnet, share_referral

### Dashboard simplificado

- Aproveita Supabase + uma página /admin com gráficos básicos (recharts)

- Métricas: visitantes, signups, cliques afiliado, receita estimada por parceiro

- Atualização: a cada 6h via cron (já configurado)

### Por que NÃO Mixpanel/Amplitude agora

- Custo crescente; GA4 + Meta Pixel cobrem 95% do que precisamos nos primeiros $0-50k MRR

- Migrar depois é trivial; não vale travar a Fase 3 nisso

# 07 — Paid Acquisition (mês 2 em diante)

Só ligar paid DEPOIS dos módulos 01-06. Tráfego pago em página sem captura de email é dinheiro queimado.

### Canais

- Meta Ads (Instagram + Facebook): públicos brasileiros nos EUA por idade/cidade. Criativos: depoimentos + simuladores.

- Google Ads: keywords intencionais ("como tirar CNH Texas", "abrir conta sem SSN", "plano de saúde para brasileiros")

- Reddit Ads: subreddits r/brazil, r/ImmigrationLaw — CPM baixíssimo, alta intenção

### Budget

- Mês 2: $500 total ($300 Meta + $200 Google) — testar criativos e keywords

- Mês 3: escalar para $1.500 nos canais com ROAS > 2,0x

- Meta inicial: ROAS 1,5x (cada $1 vira $1,50 em receita de afiliados)

### Criativos prontos para testar

- Vídeo de 15s: "Recém chegou nos EUA? Veja onde brasileiros economizam" → guia chegada

- Carrossel: "Custo de vida em [cidade]" — 1 slide por categoria → landing por cidade

- Stories: depoimento real de brasileiro usando Wise/Remitly → simulador de remessa

# Roadmap de 8 semanas

| Semana | Foco | Resultado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Módulo 01 SEO Foundation + Módulo 03 Quick Wins de afiliados | Site indexável, 6 afiliados Tier 0 ativos |
| 2 | Módulo 02 — 6 primeiras landing pages (cidades top: Austin, Miami, Boston, NY, Orlando, Houston) | 6 páginas no Google, primeiros cliques orgânicos |
| 3 | Módulo 02 — outras 6 cidades + 3 primeiros guias (CNH, conta bancária, ITIN) | 12 cidades + 3 guias indexados |
| 4 | Módulo 04 — Newsletter, lead magnet PDF, drip de 5 emails | Captura ativa, primeiros 100 emails |
| 5 | Módulo 02 — outros 3 guias (escola, saúde, LLC) + Módulo 05 Indicação | 18 páginas SEO + programa de indicação no ar |
| 6 | Módulo 06 — GA4, Meta Pixel, dashboard simplificado | Métricas medidas, hipóteses validadas |
| 7 | Módulo 07 — Setup Meta Ads + Google Ads (criativos + grupos de anúncio) | Campanhas pausadas prontas para ligar |
| 8 | Módulo 07 — Ligar paid, otimizar primeira semana de dados | ROAS inicial medido, decisão go/no-go escala |

# Stack técnica

Tudo que a Fase 3 precisa que ainda não está no projeto:

- Resend SDK (já no .env, falta integrar): npm install resend

- react-helmet-async para meta tags dinâmicas: npm install react-helmet-async

- Meta Pixel + GA4 — só script no <head>, sem npm

- recharts para dashboard simplificado: npm install recharts

- Nenhuma dependência pesada nova — Stripe, web-push, sharp ficam para Fase 2 quando voltar

# Quando voltar para a Fase 2 pendente

Depois da Fase 3, a entrada na Fase 2 fica MUITO mais barata porque:

- Já temos 1.000+ emails capturados → onboarding de Auth converte muito mais rápido

- Já temos receita de afiliados → Stripe é incremento, não única fonte de caixa

- Já temos 60+ páginas indexadas → tráfego para o AgendaPro virá grátis, sem ads

- Já temos dashboard de receita → só falta integrar Stripe e adicionar MRR

- Já temos público fiel via newsletter → lançar Grupos Pagos (módulo 07 da Fase 2) com base de email é 5x mais eficiente

Em outras palavras: a Fase 3 é o que faz a Fase 2 ser viável.

# Próximo passo concreto

Para começar a Fase 3 hoje, sugiro fazer juntos os 3 itens mais rápidos:

- Cadastrar nos 6 programas de afiliados Tier 0 (Lemonade, Mint, Mercury, MyUS, ZenBusiness, Capital One Secured) — leva ~1h

- Configurar Google Search Console + Bing Webmaster Tools — leva ~30min

- Criar GA4 + Meta Pixel e adicionar ao index.html — leva ~30min

Total: ~2h. Saída: site pronto para indexar e começar a faturar antes mesmo do código novo.

— fim da proposta —