🇧🇷 BrasilConnect USA

Status do Projeto

O que está no ar · O que falta implementar · O que falta testar

Atualizado em 1 de maio de 2026

# 1. O que está no ar e funcionando

Tudo nesta seção já está rodando em produção em

https://brasilconnectusa-eandersontorres-projects.vercel.app

## Páginas públicas (28 no total)

✓   / — Página "Em Breve" com captura de email + cidade

✓   /?preview=brasil2026 — App real com 5 abas (Remessas, Alertas, Voos, Bolão, Negócios)

✓   /custo-de-vida/ — Índice das 12 cidades com tabela comparativa

✓   /custo-de-vida/[cidade]/ — Austin, Round Rock, Houston, Dallas, Miami, Orlando, Tampa, Boston, NY, LA, Atlanta, Chicago

✓   /guias/ — Índice dos 6 guias passo a passo

✓   /guias/[tema]/ — CNH, Conta sem SSN, ITIN, Escola, Plano de Saúde, Abrir LLC

✓   /guia-chegada/ — Lead magnet "Os primeiros 90 dias nos EUA" com checklist 6 blocos

✓   /indique/ — Programa de indicação com código único + share buttons

## Painel Admin (3 dashboards)

✓   /admin/waitlist — Lista de cadastrados com filtro, stats e CSV export

✓   /admin/analytics — KPIs (receita estimada, cliques afiliado, top cidades, drip stats, top indicadores)

✓   /admin/utm-builder — Gerador de URLs com UTM + QR code, com 8 atalhos pré-configurados

## Backend (APIs funcionando)

✓   POST /api/waitlist — Salva email + cidade no Supabase, gera código de indicação automaticamente

✓   GET /api/admin/waitlist — Lista cadastros (auth via x-admin-secret)

✓   GET /api/admin/analytics — Agregações de receita estimada, cliques, drip, indicações

✓   GET /api/referral/track — Registra clique no link de indicação + seta cookie 30 dias

✓   GET /api/referral/status — Retorna progresso de indicação por email

✓   GET /api/go/[partner] — Redirector de afiliados com tracking + UTM auto

✓   GET /api/rates, /api/flights, /api/alerts, /api/bolao, /api/check-alerts (Fase 1 já existente)

## Banco de dados (Supabase)

✓   Tabela bc_waitlist criada e funcionando — captura emails em produção

✓   Tabela bc_affiliate_clicks (já existia da Fase 1) — registra cliques em /go/*

✓   Tabela bc_businesses (Fase 2 módulo 06) — diretório de negócios

✓   Schemas do bolão e tracking de afiliados (Fase 1)

## Design system

✓   Paleta premium: verde #0F5132 + ouro envelhecido #B89968 + navy #1B2845 + papel cremoso #FAF7F0

✓   Logo Losango: globo navy dentro de losango ouro + wordmark Brasil/Connect/USA

✓   Tipografia: Cormorant Garamond (serifada) + Inter (sans-serif)

✓   Sem botões coloridos vibrantes — botões em ink/charcoal

✓   Brand logos do Wise/Remitly/etc via Clearbit (fallback de iniciais)

## SEO foundation

✓   21 páginas estáticas indexáveis pelo Google

✓   sitemap.xml com todas as URLs

✓   robots.txt bloqueando bots de IA, liberando Google/Bing

✓   JSON-LD Schema.org: Article, FAQPage, HowTo, Organization, WebSite

✓   Open Graph completo (Facebook/Instagram/WhatsApp) + Twitter Card

✓   Canonical URLs em todas as páginas

## Tracking client-side

✓   GA4 e Meta Pixel scripts no <head> (com IDs placeholder, esperando IDs reais)

✓   site.js com auto-tracking de cliques em /go/*, scroll depth, custom events

## Scripts e ferramentas

✓   build-landing-pages.js — regenera as 21 landing pages SEO a partir de JSON

✓   start-preview.bat — abre 6 páginas estáticas no Chrome (sem setup)

✓   start-dev.bat — sobe Vite + Vercel dev em localhost:3000

✓   deploy.bat — automatiza vercel --prod com checklist de pré-deploy

✓   Documentação: COMO_USAR.md + CHECKLIST_DEPLOY.md

# 2. O que falta implementar / configurar

Funcionalidades cuja parte do código já está pronta, mas precisam de ações externas (cadastros, configurações, integrações).

## Configurações externas pendentes

○   Resend (envio de emails) — criar conta, verificar domínio, adicionar RESEND_API_KEY no Vercel

○   Sem Resend, emails de boas-vindas e drip campaign não saem (mas waitlist salva normalmente)

○   Apontar domínio brasilconnectusa.com → no painel do Vercel: Settings > Domains > Add

○   Rodar SQL bc_drip_log.sql no Supabase (drip campaign tracking)

○   Rodar SQL bc_referrals.sql no Supabase (programa de indicação tracking)

○   Rodar SQL bc_affiliate_clicks_v2.sql no Supabase (adiciona colunas UTM)

## Cadastros nos 6 afiliados Tier 0

○   Lemonade Auto — lemonade.com/affiliates, depois preencher AFFILIATE_LEMONADE_LINK no Vercel

○   Mint Mobile — mint.com/affiliates → AFFILIATE_MINT_LINK

○   Mercury Bank — mercury.com/referral → AFFILIATE_MERCURY_LINK

○   MyUS — myus.com/affiliates → AFFILIATE_MYUS_LINK

○   ZenBusiness — zenbusiness.com/affiliates → AFFILIATE_ZENBUSINESS_LINK

○   Capital One Secured — via Bankrate ou FlexOffers → AFFILIATE_CAPITALONE_LINK

## Tracking real (substituir placeholders)

○   GA4: criar property em analytics.google.com, pegar Measurement ID G-XXXXXXXXXX

○   Substituir G-XXXXXXXXXX no index.html (raiz) e em scripts/build-landing-pages.js

○   Meta Pixel: criar em business.facebook.com, pegar Pixel ID

○   Substituir XXXXXXXXXXXXXXX nos mesmos arquivos

○   Submeter sitemap em Google Search Console (search.google.com/search-console)

○   Submeter sitemap em Bing Webmaster Tools (bing.com/webmasters)

## Legal / Empresarial (em andamento)

○   Abrir LLC no Texas — Form 205 no SOSDirect, US$ 300, 1-3 dias úteis

○   Aplicar para EIN no IRS após LLC aprovada — irs.gov/ein, 15 minutos com SSN

○   Abrir conta empresarial Mercury — mercury.com com Articles + EIN, 1-3 dias

○   Atualizar formulários W-9 dos afiliados pra usar EIN da LLC (não SSN pessoal)

## Fase 2 ainda pendente (deixada pra depois)

○   Auth + Onboarding (Supabase Auth, login OTP)

○   Stripe + Zelle para assinaturas Pro/Salão

○   AgendaPro (SaaS para profissionais brasileiros)

○   Dashboard Analytics avançado (já tem versão simplificada)

○   PWA (instalável no celular, push notifications)

○   Avaliações via WhatsApp

○   Diretório de Negócios (versão pública — interna já existe)

○   Grupos de Interesse pagos

○   Perfil + Privacidade (4 camadas)

○   Viagem (Hotéis + Parques + Simulador)

## Conteúdo futuro (escala)

○   Mais cidades (atualmente 12; ideal chegar a 30+ médias e grandes)

○   Mais guias (CNH por estado, ESL, IRA/401k, vistos)

○   Blog com artigos seed pra SEO orgânico

○   Multi-idioma (en-US também — ampliar pra americanos curiosos sobre Brasil)

○   OG images dinâmicas por página (atualmente todas usam a mesma)

# 3. O que falta testar

Já dá pra testar agora (5-15 min):

## Testes funcionais imediatos

✓   Cadastro waitlist — email + cidade salvam no Supabase (já testado)

?   Verificar /admin/waitlist com ADMIN_SECRET — listar cadastros, baixar CSV

?   Verificar /admin/analytics — gráficos carregam, KPIs corretos

?   Testar /admin/utm-builder — gerar URL, copiar, gerar QR code

?   Acessar /indique/?email=seu@email.com — ver código de indicação

?   Copiar link de indicação e abrir num browser anônimo — verifica se conta clique

## Páginas estáticas (SEO)

?   Abrir /custo-de-vida/austin-tx/ — verificar logo, navegação, layout, links internos

?   Abrir /guias/cnh/ — verificar callouts, tabela, FAQ, partner cards

?   Abrir /guia-chegada/ — testar botão "Imprimir / Salvar PDF" no Chrome

?   Verificar todos os links de navegação topo (Custo de Vida, Guias, App)

?   Verificar footer das landing pages — links pra cidades e guias

## App real

?   Abrir /?preview=brasil2026 — verificar 5 abas (Remessas, Alertas, Voos, Bolão, Negócios)

?   Aba Remessas — comparar valores, ver detalhes de Wise/Remitly/PaySend/etc

?   Aba Voos — testar busca de passagens

?   Aba Negócios — listagem do diretório (NegociosScreen.jsx)

## Performance e qualidade

?   Lighthouse no Chrome DevTools — Score Performance/SEO/Accessibility (target ≥90)

?   PageSpeed Insights (pagespeed.web.dev) — Core Web Vitals

?   Responsividade mobile — testar em DevTools (iPhone SE, Galaxy S20)

?   Cross-browser — Chrome, Firefox, Safari, Edge

## Pendentes de configuração externa

○   Email de confirmação — só após Resend configurado

○   Drip campaign D+3, D+7, D+14, D+21 — após Resend e SQLs do drip

○   Tracking de afiliado redirecionando — testar /go/wise?campaign=teste após cadastros

○   Cookie de referral persistindo entre sessões

○   Cron de drip rodando 14h UTC diariamente (Vercel já agendado)

○   GA4 e Meta Pixel registrando eventos (após substituir IDs)

# Resumo em números

| Categoria | No ar | Pendente | A testar |
| --- | --- | --- | --- |
| Páginas públicas | 28 | 0 | 8 |
| APIs | 13 | 0 | 5 |
| Tabelas Supabase | 4 | 3 | 0 |
| Cadastros afiliados | 4 (Wise, Remitly, WU, Travelpayouts) | 6 (Tier 0) | 0 |
| Configurações externas | 6 (Vercel env vars + Supabase) | 4 (Resend, GA4, Pixel, Domínio) | 0 |
| Legal/Empresarial | 0 | 3 (LLC, EIN, Mercury) | 0 |
| Módulos Fase 2 (SaaS) | 0 | 11 | 0 |

# Próximos 7 dias — recomendação

Ordem sugerida pra você atacar:

- Dia 1: Abrir LLC no Texas (Form 205, US$ 300, 1-3 dias úteis pra aprovar)

- Dia 1: Apontar domínio brasilconnectusa.com no Vercel

- Dia 1: Criar conta no Resend e adicionar domínio para verificação (DNS leva ~24h)

- Dia 1: Cadastrar nos 6 afiliados Tier 0 (Lemonade, Mint, Mercury, MyUS, ZenBusiness, Capital One)

- Dia 2-3: Aguardar aprovação LLC. Quando vier, aplicar EIN no IRS (15min)

- Dia 3-4: Abrir conta Mercury com Articles + EIN. Atualizar W-9 nos afiliados pra usar EIN

- Dia 4-5: Resend deve estar verificado. Adicionar RESEND_API_KEY no Vercel + redeploy

- Dia 5: Rodar SQLs adicionais no Supabase (drip, referrals, affiliate_clicks_v2)

- Dia 6: Criar GA4 e Meta Pixel, substituir IDs no código, redeploy

- Dia 6-7: Submeter sitemap em Google Search Console e Bing Webmaster

- Dia 7: Testar fluxo completo end-to-end: cadastro → email → drip → indicação → afiliado

— fim do documento —